XOJ - Cfg - 任务分配及评分表 – Week5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **任务名称** | **难度** | **任务性质** | **组员签字** | **完成的文档名及编号** | **评分** | **抽查与验收** |
| 5.1 | 学习Git的基本操作 | 3 | 指定 | 全体成员 | XOJ-Cfg-Task5.1-Git学习笔记.md | 90 |  |
| 5.2 | 安装Python开发环境 | 1 | 指定 | 全体成员 |  | 100 |  |
| 5.3 | 调研vue2.0框架 | 2 | 指定 | 王志伟 | XOJ-Cfg-Task5.3--Vue2.0简介.md | 90 |  |
| 5.4 | 调研elementUI框架 | 2 | 指定 | 扎西顿珠 | XOJ-Cfg-Task5.4--ElementUI简介.md | 95 |  |
| 5.5 | 调研bottle框架 | 2 | 指定 | 夏计强 | XOJ-Cfg-Task5.5--Bottle简介.md | 85 |  |
| 5.6 | 调研mongodb数据库 | 2 | 指定 | 徐博航 | XOJ-Cfg-Task5.6--Mongodb简介.md | 90 |  |
| 5.7 | 调研Ajax技术 | 2 | 指定 | 徐恒达 | XOJ-Cfg-Task5.7--Ajax简介.md | 90 |  |
| 5.8 | 调研mockjs | 2 | 指定 | 徐恒达 | XOJ-Cfg-Task5.8--Mockjs简介.md | 90 |  |
| 5.9 | 阅读Google代码规范 | 1 | 自选 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

XOJ - Cfg - 任务分配及评分表 – Week7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **任务名称** | **难度** | **任务性质** | **组员签字** | **完成的文档名及编号** | **评分** | **抽查与验收** |
| 7.1 | 安装Git关联XOJ项目 | 2 | 指定 | 全体成员 |  | 100 |  |
| 7.2 | 安装npm vue框架 | 3 | 指定 | 王志伟 | XOJ-Cfg-Task7.2-npm安装笔记 | 90 |  |
| 7.3 | 学习bottle文档 | 2 | 指定 | 夏计强 | XOJ-Cfg-Task7.3-bottle学习笔记 | 90 |  |
| 7.4 | 对比mongodb sqlite | 2 | 指定 | 徐博航 | XOJ-Cfg-Task7.4-数据库对比 | 95 |  |
| 7.5 | 学习elementUI文档 | 2 | 指定 | 扎西顿珠 | XOJ-Cfg-Task7.5-elementUI学习笔记 | 85 |  |
| 7.6 | 学习urllib库 | 3 | 指定 | 徐恒达 | XOJ-Cfg-Task7.5-urllib学习笔记 | 90 |  |
| 7.7 | 建立GitHub不同分支 | 2 | 自选 |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

XOJ - Cfg - 任务分配及评分表 – Week8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **任务名称** | **难度** | **任务性质** | **组员签字** | **完成的文档名及编号** | **评分** | **抽查与验收** |
| 8.1 | 设计XOJ不同模块 | 4 | 指定 | 徐恒达 | XOJ-Cfg-Task8.1-概要设计 | 85 |  |
| 8.2 | 确定前后端数据格式 | 3 | 指定 | 王志伟 | XOJ-Cfg-Task8.2-前后端数据格式 | 85 |  |
| 8.3 | 确定数据库接口 | 3 | 指定 | 徐博航 | XOJ-Cfg-Task8.3-数据库接口规范 | 85 |  |
| 8.4 | 确定服务端框架 | 3 | 指定 | 夏计强 | XOJ-Cfg-Task8.4-服务端架构 | 85 |  |
| 8.5 | 学习ajax | 2 | 指定 | 扎西顿珠 | XOJ-Cfg-Task8.5-ajax学习笔记 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

XOJ - Cfg - 任务分配及评分表 – Week9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **任务名称** | **难度** | **任务性质** | **组员签字** | **完成的文档名及编号** | **评分** | **抽查与验收** |
| 9.1 |  |  | 指定 | 徐恒达 |  |  |  |
| 9.2 |  |  | 指定 | 王志伟 |  |  |  |
| 9.3 |  |  | 指定 | 夏计强 |  |  |  |
| 9.4 |  |  | 指定 | 徐博航 |  |  |  |
| 9.5 |  |  | 指定 | 扎西顿珠 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

XOJ - Cfg - 任务分配及评分表 – Week10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **任务名称** | **难度** | **任务性质** | **组员签字** | **完成的文档名及编号** | **评分** | **抽查与验收** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

XOJ - Cfg - 任务分配及评分表 – Week11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **任务名称** | **难度** | **任务性质** | **组员签字** | **完成的文档名及编号** | **评分** | **抽查与验收** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |